EFP : ISTAG BAB TIZIMI

CORRIGÉ — ACTIVITÉ N° 01

Module 206 : Approche Agile — Partie I : Fondamentaux de la gestion de projet

Filière : Développement Digital (Option Web Full Stack) — Année 2026-2027

_________________________________________________________________________________

Exercice 1 – Maîtriser les notions fondamentales de la gestion de projet

Partie A – Définitions

- Project - Un projet est un ensemble d’actions organisées et coordonnées, mené par une équipe , pour atteindre un objectif précis, dans un délai déterminé et avec des ressources (humaines, matérielles, fiananciéres) limitées. Il se distingue d’une activité courante car il est temporaire et débouche sur un résultat unique (un produit, un service ou une application).

- Partie prenante – Une partie prenante est toute personne, groupe ou organisation qui a un intérêt dans le projet, qui peut l’influencer ou qui est influencé par son deroulement ou ses résultats. Elle peut être interne à l'organisation (équipe projet, direction) ou externe (clients, partenaires, fournisseurs).

- Contrainte d'un projet - Une contrainte est une limite ou une condition imposée au projet qui restreint les choix de l'équipe : délai à respecter, budget maximal, exigences techniques, normes de sécurité, ressources disponibles, etc. Elle encadre la façon dont l'objectif du projet doit être atteint.

Partie B — Description et identification des notions

| N° | Description | Notion |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le projet possède une date de début et une date de fin. | Temporalité |
| 2 | Chaque projet répond à un besoin particulier et produit un résultat spécifique. | Résultat / Livrable |
| 3 | Un projet peut être influencé par des événements ou des risques difficiles à prévoir. | Incertitude |
| 4 | La réalisation d'un projet nécessite la coordination de plusieurs personnes, activités et ressources. | Complexité |
| 5 | Le projet vise l'atteinte d'un résultat ou d'un objectif précis. | Objectif |
| 6 | Deux projets peuvent être similaires, mais chacun possède un contexte et des caractéristiques propres. | Unicité |

Partie C — Question de réflexion

Une activité quotidienne (ou activité récurrente) est une tâche répétitive, réalisée selon un processus stable et connu, sans date de fin définie : elle se poursuit tant que l'organisation en a besoin (ex. : répondre aux e-mails, assurer la maintenance courante d'un serveur). Un projet, au contraire, est temporaire (il a un début et une fin précis), unique (il ne se reproduit jamais à l'identique) et vise un objectif nouveau et déterminé à l'avance.

Exemple en développement digital : assurer chaque jour le sup port technique d’une application déja en production est une activité quotidienne. En revanche, concevoir et développer une nouvelle application mobile de e-paiement, à livrer en 6 mois avec un budget défini, est un projet : il a début, une fin, un objectif unique et mobilise une équipe dédiée.

EXERCICE 2 – Étude de cas : projet FinPro

Question 1 – Identification des parties prenantes

Au moins 8 parties prenantes sont attendues. Le tableau ci-dessous en propose 12 pour une analyse complète

| Partie prenante | Rôle ou intérêt dans le projet | Interne/Externe |
| --- | --- | --- |
| Direction de Digital Finance Maroc (DFM) | Commanditaire du projet ; décide du lancement, valide le budget et les grandes orientations. | Interne |
| Chef de projet | Planifie, coordonne l’équipe et le budget, assure le suivi de l‘avancement. | Interne |
| Business Analyst | Recueille et analyse les besoins fonctionnels des utilisateurs. | Interne |
| UI/UX Designer | Conçoit les interfaces et l’experience utilisateur de l’application. | Interne |
| Développeurs Full Stack | Développent les fonctionnalités de la plateforme | Interne |
| Expert cybersécurité | Sécurise les données est les accès de l’application. | Interne |
| Administrateur Cloud /DevOps | Déploie et automatise l’infrastructure de la plateforme. | Interne |
| Testeur QA | Vérifier la qualité et le bon fonctionnement de l’application avant mise en production. | Interne |
| Comité de pilotage | Valide les décisions stratégiques et les changement importants de besoins. | Interne |
| Clients (demandeurs de financement) | Utilisateurs finaux qui déposent leurs demandes en ligne ; attendent rapidité et simplicité. | Externe |
| Agents / analystes financiers / responsables | Utilisateurs métiers qui traitent, évaluent et valident les dossiers. | Interne |
| Banque partenaire | Cofinance le projet (30 %) ; attend un suivi de l’avancement et du budget. | Externe |
| Programme national de transformation digitale | Cofinance le projet (20 %) ; exige un reporting sur l’utilisation des fonds | Externe |

Question 2 – Identification des contraintes du projet

| Contrainte identifiée | Type de contrainte |
| --- | --- |
| Délai maximum de réalisation de 8 mois | Délai / Temps |
| Une première version fonctionnelle disponible avant la campagne nationale prévue dans 6 mois | Délai / Temps |
| Budget totale ne devant pas dépasser 1 200 000 MAD | Budget / Coût |
| Plateforme accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone | Technique |
| Respect des exigences de sécurité et de confidentialité des données | Sécurité / Qualité |
| Toute modification importante des besoins doit être validée par le comité de pilotage | Organisationnelle |

Question 3 – Analyse des caractéristiques du projet FinPro

Unicité : FinPro est unique : aucune autre plateforme DFM ne répond exactement à ce besoin (gestion des demandes de financement en ligne pour ce contexte précis, avec ces financeurs et ces utilisateurs). Même si d'autres banques ont des projets similaires, celui-ci a son propre périmètre.

Temporalité : Le projet a un début et une fin clairement fixés : il doit être livré dans un délai maximum de 8 mois, avec une première version fonctionnelle attendue avant une campagne nationale prévue dans 6 mois.

Complexité : Le projet mobilise une équipe pluridisciplinaire (chef de projet, Business Analyst, UX designer, développeurs, expert cybersécurité, DevOps, testeur QA) ainsi que plusieurs financeurs et catégories d'utilisateurs (clients, agents, analystes, responsables, administrateurs, direction), ce qui nécessite une forte coordination.

Incertitude : Le projet comporte des risques difficiles à anticiper : respect du délai serré de 6 mois avant la campagne nationale, conformité aux exigences de sécurité, ou encore d'éventuelles demandes de modification importante des besoins en cours de route, validées au cas par cas par le comité de pilotage.

Question 4 – Identification des principaux rôles

| Activité | Acteur / Spécialiste responsable |
| --- | --- |
| Recueillir et analyser les besoins des utilisateurs | Business Analyst |
| Planifier et coordonner l’ensemble du projet | Chef de projet |
| Concevoir les interfaces de l’application | UI / UX Designer |
| Développer les fonctionnalités de la plateforme | Développeurs Full Stack |
| Vérifier la sécurité des données et des accès | Expert en cybersécurité |
| Automatiser le déploiement de l’application sur le Cloud | Administrateur Cloud / DevOps |
| Tester l’application avant sa mise en production | Testeur QA |
| Valider les décisions stratégiques importantes | Direction / Comité de pilotage |

EXERCICE 3 – Matrice RACI du  projet FinPro

R = Responsible (réalisateur) · A = Accountable (responsable final, un seul par ligne) · C = Consulted (consulté) · I = Informed (informé)

| Activit és du projet | CP | BA | UX | DEV | SEC | DO | QA | DIR | CLI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recueillir et analyser les besoins | C | R | I | I | - | - | - | A | C |
| Vlider les besoins fonctionnels | C | R | I | I | - | - | - | A | C |
| Concevoir les maquettes de l’application | I | C | R | I | - | - | - | A | C |
| Développer les fonctionnalités | I | C | C | R | C | I | I | A | - |
| Mettre en place les exigences de sécurité | I | - | - | C | R | C | I | A | - |
| Tester l’application | I | I | I | C | C | I | R | A |  |
| Déployer l’application sur le Cloud | I | - | - | C | C | R | C | A | - |
| Valider le mise en production | C | I | I | I | I | I | C | A | - |
| Communiquer l’avancement aux financeurs | R | - | - | - | - | - | - | A | I |
| Gérer une demande important de modification | R | C | I | I | - | - | - | A | C |

CP : Chef de projet · BA : Business Analyst · UX : UI/UX Designer · DEV : Développeurs Full Stack · SEC : Expert cybersécurité · DO : DevOps/Administrateur Cloud · QA : Testeur QA · DIR : Direction/Comité de pilotage · CLI : Représentants des utilisateurs et clients. Remarque : chaque ligne comporte un seul A, conformément à la règle de la matrice RACI ; la Direction/Comité de pilotage porte la responsabilité finale (A) car elle valide le projet et arbitre le budget commun aux trois financeurs.